II^ ALLEGATO 
ELENCO INTERVENTI SULLA VIABILITA PROVINCIALE 

E STATO DI ATTUAZIONE

· S.P. 4  Lavori di miglioramento dell’assetto del piano viabile ed opere di protezione con barriera di sicurezza della S.P. 4 “Avola – Manghisi” tratto Avola – Avola Antica. 
Obiettivo dell’intervento è la riqualificazione tecnica e funzionale della strada con riflesso importante sulla sicurezza. La realizzazione dell’opera permetterà la percorrenza di un assetto viabile di particolare interesse anche sotto l’aspetto  naturalistico e paesaggistico. 

Dati più significativi dell’Intervento: Importo dell’opera € 2.908.392,69 Fonte di finanziamento: P.O.R.  € 2.288.392,69 + Mutuo Provincia € 620.000,00. L’opera è in fase di completamento siamo infatti al 95% della sua realizzazione, pende solo il pagamento dell’ultimo SAL ammontante ad €. 500.000 circa.

· S.R. 8 "Pachino - Maucini" Manutenzione straordinaria. Lavori di completamento.

Obiettivo dell’intervento. La realizzazione dell’opera, intervento che si innesta alla rete urbana del Comune di Portopalo, ha permesso la riqualificazione tecnica e funzionale della strada, dando un enorme contributo di funzionalità e di razionalità all’intera zona. 

I dati rilevanti sull’opera sono: Importo dell’opera € 4.493.532,00 Fonte di finanziamento: C.I.P.E. + Mutuo Provincia. L’intervento è stato completato; anche in questo caso pende l’emissione del pagamento dell’ultimo SAL.

· Lavori di rafforzamento e risanamento della sovrastruttura stradale mediante la tecnica del riciclaggio a freddo in sito. Intervento su una tratta della S.P. 19 “Noto – Pachino”. 
L’Obiettivo è la riqualificazione tecnica e funzionale della sede stradale con sistema assolutamente innovativo. 

I dati relativi all’Intervento: Importo dell’opera € 2.629.436,62 Fonte di Finanziamento P.O.R. € 2.069.436,62 + Mutuo   Provincia € 560.000,00. L’opera è stata già collaudata.

· Intervento di potenziamento e riqualificazione per il collegamento allo svincolo autostradale del sistema viario del nodo di Noto e completamento del I° tratto della S.P. 19 “Noto – Pachino”. Intervento urgente ai fini della sicurezza.

Obiettivo dell’intervento è la riqualificazione tecnica e funzionale del sistema. La realizzazione dell’opera avverrà attraverso 2 Bandi: 

L’uno per l’affidamento della Direzione dei lavori.

L’altro per l’Esecuzione dei lavori. Per entrambi l’Amministrazione ha dato seguito, nelle forme previste nei Bandi, alla costituzione delle relative Commissioni.
I dati dell’Intervento: Importo dell’opera € 21.948.000,00 Fonte di finanziamento: Legge 296/06 (art. 1 comma 1152)  € 19.943.000,00 +  finanziamento Provincia € 2.005.000,00.  

· Lavori di completamento del cavalca ferrovia a servizio della S.P. n. 26 "Rosolini – Pachino”. 

Obiettivo dell’opera e senz’altro la riqualificazione urbanistica. Si è finalmente sbloccato l’iter delle autorizzazioni pendenti presso l’Assessorato Territorio – Ambiente relativamente all’aspetto urbanistico e quindi si è dato via definitivamente alle procedure di gara presso l’UREGA di Siracusa. 
I dati più rilevanti sono: Importo dell’opera € 5.000.000,00 Fonte di finanziamento: Legge 296/06 (art. 1 comma 1152). Siamo in fase di pubblicazione del bando di gara. L’espletamento a cura dell’UREGA  è previsto entro fine settembre. Entro l’anno aggiudicheremo.

· Ammodernamento della S.P. n. 14 “ Fusco – Canicattini” I tratto Ponte di Pietra C/da Cretazzo – Cifalino.  Importo complessivo €. 5.922.057,64 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/180 Lavori in corso di esecuzione, prossima ultimazione.

· Lavori di costruzione Canale di Gronda a servizio della S.P. 46 “Siracusa – Belvedere – Carancino”. Importo complessivo €. 6.000.000,00 1° stralcio esecutivo D.G. n. 92 del 14/02/2008; Lavori in corso di esecuzione, prossima ultimazione.

· Ammodernamento della S.P. 30 “Sottomelilli – Sortino”. Importo complessivo €. 6.350.000,00 cap. 796 e 764/62  cod. int. 2060101; Lavori in corso di esecuzione.
· Lavori di consolidamento e ripristino della strada provinciale S.P. 10 " Cassaro - Ferla - Buccheri". Lavori ultimati.

· Lavori di adeguamento della S.P. 32 “Carlenti - Pedegaggi", dell’importo complessivo €. 3.382.284,50. Lavori in corso di esecuzione, prossima ultimazione.
· Lavori Manutenzione straordinaria della S.P. 90 "Palazzolo - Falabia" Importo complessivo € 50.000,00, prossima consegna.

· Lavori di risagomatura della curva Monte Carmelo sulla S.P. 3 "Augusta -Villasmundo". Importo complessivo € 120.000,00 Lavori consegnati.
· Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 147 DPR 554/99 sulla S.P. 10 "Cassaro - Ferla Buccheri" al Km, 4+200 ingresso Ferla per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Importo complessivo € 123.857,92 in fase di ultimazione, prossima riapertura.

· Lavori di messa in sicurezza della S.P. 52 "Belfronte - Taverna" in corrispondenza dell'incrocio con il C.U. di Floridia mediante costruzione di una rotatoria. Importo complessivo € 50.000,00 lavori consegnati.
· Lavori di eliminazione degli avvallamenti della sede stradale dovuti a movimenti franosi nel tratto della S.P. 47 "Lentini - Agnone". Importo complessivo € 37.000,00 lavori consegnati.
· Lavori di manutenzione straordinaria del tratto della S.P. 110 " Terrauzza - Fanusa -Dir. Murro di Porco". Importo complessivo € 50.000,00 prossima consegna.

· Lavori di O.M. anno 2008 sulle strade consortili, rurali e montane ricadenti nella provincia. Importo complessivo € 42.391,00 prossima consegna.

· Lavori di Ordinaria Manutenzione degli Impianti di pubblica illuminazione della viabilità zona centro anno 2010. Importo complessivo €. 40.000,00 prossima consegna.

· Lavori di Ordinaria Manutenzione degli Impianti di pubblica illuminazione della viabilità zona nord anno 2010. Importo complessivo €. 32.500,00 prossima consegna.
